Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 13/21 i 11/23), Općinsko vijeće Općine Povljana na 27. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2024. donosi

Program građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Povljana za 2025. godinu

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području općine Povljana za 2025. godinu određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program) i to:

* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
* postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
* građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
* druga pitanja sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/2018., 110/2018. i 32/2020.) i drugim zakonima.

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

* nerazvrstane ceste: ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste
* javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste
* javna parkirališta: uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave
* javne garaže: podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom, čiji je investitor odnosno vlasnik jedinica lokalne samouprave ili osoba koja obavlja komunalnu djelatnost pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
* javne zelene površine: parkovi, drvoredi, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.
* građevine i uređaji javne namjene: su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja
* javna rasvjeta: građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave
* groblja i krematoriji na grobljima: ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima
* građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza: tramvajske pruge, građevine za smještaj i održavanje vozila kojima se obavlja djelatnost javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Članak 2.

Sredstva za realizaciju ovog Programa su:

Red. br. IZVOR FINANCIRANJA PLANIRANO ZA 2025. (EUR)

1. Izvor 11 Opći prihodi i primici 643.225,70 EUR
2. Izvor 51 Pomoći EU 864.276,80 EUR
3. Izvor 56 Fondovi EU 90.000,00 EUR

UKUPNO 1.597.502,50 EUR

Članak 3.

Sredstva prikazana u članku 2. utrošiti će se kako slijedi:

A) GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Za građenje građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planirano je ukupno 1.597.502,50 EUR kako slijedi:

**Program: 1003, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**Aktivnost: Izgradnja vatrogasnog doma (K100301)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 27.290,00 EUR i

56 (Fondovi EU) 14.500,00 EUR

Ukupno: 41.790,00 EUR

**Aktivnost: Izgradnja garaže za vatrogasna vozila na k.č. 1903/2 k.o. Povljana (K100302)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 28.000,00 EUR

Ukupno: 28.000,00 EUR

**Program: 1004, PROMICANJE KULTURE**

**Aktivnost: Energetska obnova Doma kulture sa fotonaponskom elektranom (K100401)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 109.650,00 EUR i

56 (Fondovi EU) 77.850,00 EUR

Ukupno:187.500,00 EUR

**Program: 1009, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

**Aktivnost: Dobava i ugradnja sprava za dječje igralište na k.č. 1631 k.o. Povljana (Čeca) (K100901**)

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 12.000,00 EUR

Ukupno:12.000,00 EUR

**Aktivnost: Život arhipelaga: unapređenje dostupnosti i razvoj društvenih sadržaja na otocima Zadarske županije (K100904)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 183.663,20 EUR i

56 (Fondovi EU) 756.336,80 EUR

Ukupno: 940.000,00 EUR

**Program: 1012, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Aktivnost: Izgradnja suhozida na dionici ceste k.č. 2009. k.o. Povljana (A101213)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 5.200,00 EUR

Ukupno: 5.200,00 EUR

**Program: 1013, IZGRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Aktivnost: Uređenje plaže Livade u Povljani I. faza (K101306)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 132.382,50 EUR i

51 (Pomoći EU) 90.000,00 EUR

Ukupno: 222.382,50 EUR

**Aktivnost: Projekt izgradnje pješačkog mostića (Segal) (K101307)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 15.000,00 EUR

Ukupno: 15.000,00 EUR

**Aktivnost: Instalacija parking sustava na dijelu Perilo (K101310)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 7.000,00 EUR

Ukupno: 7.000,00 EUR

**Aktivnost: Asfaltiranje nerazvrstane ceste na dijelu k.č. 2614 i 1271/1 k.o. Povljana (K101311)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 9.570,00 EUR

Ukupno: 9.570,00 EUR

**Aktivnost: Izgradnja nogostupa na djelu Ul. Stjepana Radića (od groblja do ulaza u Bas sa jedne strane) (K101312)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 19.510,00 EUR i

51 (Pomoći EU) 15.590,00 EUR

Ukupno: 35.100,00 EUR

**Aktivnost: Izgradnja solarne javne rasvjete na djelu ulice Put Obatnice (K101315)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 3.210,00 EUR

Ukupno: 3.210,00 EUR

**Aktivnost: Izgradnja solarne javne rasvjete na djelu nerazvrstane ceste – NC 2640 (K101316)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 1.650,00 EUR

Ukupno: 1.650,00 EUR

**Aktivnost: Asfaltiranje nerazvrstane ceste na k.č. 2621 k.o. Povljana (K101317)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 8.000,00 EUR

Ukupno: 8.000,00 EUR

**Aktivnost: Asfaltiranje nerazvrstane ceste na k.č. 2660 k.o. Povljana (K101318)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 15.000,00 EUR

Ukupno: 15.000,00 EUR

**Aktivnost: Asfaltiranje nerazvrstane ceste na k.č. 1595/18 i 1595/19 k.o. Povljana (K101319)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 9.000,00 EUR

Ukupno: 9.000,00 EUR

**Aktivnost: Projekt ugradnje punionice za električna vozila na dijelu k.č. 1345/1 k.o. Povljana (Centar) (K101320)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 15.500,00 EUR

Ukupno: 15.500,00 EUR

**Aktivnost: Projekt ugradnje solarne punionice za električna vozila na dijelu k.č. 1260/1 k.o. Povljana (Hršćica) (K101321)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 10.200,00 EUR

Ukupno: 10.200,00 EUR

**Aktivnost: Asfaltiranje nerazvrstane ceste na k.č. 2640 k.o. Povljana (K101322)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 9.500,00 EUR

Ukupno: 9.500,00 EUR

**Aktivnost: Asfaltiranje nerazvrstane ceste na k.č. 1265/58 k.o. Povljana (K101323)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 5.600,00 EUR

Ukupno: 5.600,00 EUR

**Aktivnost: Asfaltiranje nerazvrstane ceste na dijelu k.č. 1259, dijelu 2664, 2665 i 1260/1 sve k.o. Povljana (K101324)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 12.000,00 EUR

Ukupno: 12.000,00 EUR

**Aktivnost: Asfaltiranje nerazvrstane ceste na dijelu k.č. 2657 k.o. Povljana (K101325)**

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 4.300,00 EUR

Ukupno: 4.300,00 EUR

Članak 4.

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Povljana za 2025. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2025. godine.

KLASA: 363-01/24-01/20

URBROJ: 2198-25-01-1-24-1

Povljana, 18. prosinca 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POVLJANA

Predsjednik

Nikola Škoda